CONTRATO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN, LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
PLATAFORMA DE BIENESTAR ANIMAL - HAPPY PAWS

Entre los suscritos a continuación, de una parte __________________________________, identificado con C.C./NIT No. __________________________________, actuando en nombre propio o como representante legal de __________________________________, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, y de la otra parte __________________________________, identificado con C.C./NIT No. __________________________________, actuando en nombre propio o como representante legal de __________________________________, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato de prestación de servicios tecnológicos, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a diseñar, desarrollar, implementar, configurar, poner en funcionamiento y transferir los conocimientos necesarios para operar la plataforma tecnológica denominada HAPPY PAWS, un sistema SaaS (Software as a Service) multiempresa para la gestión integral de clínicas veterinarias, refugios de animales, adopciones, reportes de maltrato y bienestar animal en Colombia.

El sistema incluirá de manera obligatoria los siguientes módulos funcionales:

| Módulo | Descripción |
| --- | --- |
| Registro y autenticación | Inicio de sesión con JWT y roles diferenciados (Administrador, Veterinaria, Propietario, Refugio) |
| Gestión de mascotas | CRUD completo con nombre, raza, edad, peso, foto, vacunas y alergias |
| Agenda de citas veterinarias | Crear, cancelar, reprogramar y notificar citas |
| Historial clínico digital | Consultas, diagnósticos, medicamentos, vacunas y procedimientos |
| Módulo de adopciones | Publicar animales, postular, aprobar y rechazar adoptantes |
| Reportes ciudadanos | Denuncias de maltrato o abandono con geolocalización y seguimiento |
| Panel administrativo | Métricas en tiempo real, gestión de usuarios y moderación de contenidos |
| API REST | Endpoints documentados para futuras integraciones |

Parágrafo Primero: Los requerimientos técnicos y funcionales específicos serán detallados en el Documento de Especificaciones Técnicas y Funcionales (DETAF) que se anexa al presente contrato y forma parte integral del mismo.

Parágrafo Segundo: Cualquier funcionalidad, módulo, integración o modificación no contemplada expresamente en el DETAF será considerada un desarrollo adicional y requerirá un acuerdo escrito independiente, con costos y plazos adicionales.

CLÁUSULA SEGUNDA - ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del presente contrato comprende las siguientes etapas obligatorias:

| Etapa | Actividades | Plazo máximo |
| --- | --- | --- |
| 1. Análisis y levantamiento | Reuniones de requerimientos, validación de flujos, definición de historias de usuario | 10 días hábiles |
| 2. Diseño | Arquitectura técnica, prototipado UI/UX en Figma, diseño de base de datos | 15 días hábiles |
| 3. Desarrollo | Codificación del MVP por sprints (Scrum), integración continua, Git | 8 semanas |
| 4. Pruebas | Pruebas funcionales, técnicas, de seguridad (OWASP), integración y carga | 10 días hábiles |
| 5. Implementación | Despliegue en producción, configuración de servidores, SSL | 5 días hábiles |
| 6. Capacitación | Entrenamiento a usuarios (máximo 5 personas), manuales y videotutoriales | 3 días hábiles |
| 7. Acompañamiento post-entrega | Soporte inicial, corrección de errores, ajustes menores | 30 días calendario |

Parágrafo: Los plazos anteriores se contarán a partir de la fecha de firma del contrato y del suministro por parte de EL CONTRATANTE de toda la información, credenciales y accesos necesarios.

CLÁUSULA TERCERA - PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo total de ejecución del presente contrato será de DOCE (12) semanas, equivalentes a TRES (3) meses, contados a partir de la fecha de firma del contrato, distribuido de la siguiente manera:

| Sprint | Fechas estimadas | Objetivo | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Semanas 1-2 | Autenticación, roles y estructura base | Login JWT funcional, base de datos diseñada |
| Sprint 2 | Semanas 3-5 | Módulos de mascotas y citas | CRUD de mascotas, agenda operativa |
| Sprint 3 | Semanas 6-8 | Adopciones y reportes ciudadanos | Flujo completo de adopción y reportes con geolocalización |
| Sprint 4 | Semanas 9-10 | Panel administrativo y despliegue | Dashboard funcional, sistema en producción |
| Sprint 5 | Semanas 11-12 | Pruebas, ajustes y documentación | Sistema aceptado, manuales entregados |

Parágrafo Primero: Las fechas específicas de inicio y fin de cada sprint serán definidas en el cronograma detallado que se anexa al presente contrato.

Parágrafo Segundo: Las partes podrán acordar prórrogas mediante documento escrito, siempre que medien causas justificadas y se documente el impacto en el cronograma.

CLÁUSULA CUARTA - VALOR Y FORMA DE PAGO

El valor total del presente contrato es la suma de TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS (COP $32.200.000), que incluye desarrollo, infraestructura del primer mes, contingencia del 15% y documentación.

Desglose del valor:

| Concepto | Valor COP |
| --- | --- |
| Recursos humanos (desarrollo, QA, diseño, DevOps) | $16.100.000 |
| Infraestructura (primer mes: servidor, BD, Cloudinary, correo) | $300.000 |
| Contingencia técnica (15% sobre RH + Infraestructura) | $2.460.000 |
| Documentación técnica y funcional | $1.500.000 |
| Capacitación y acompañamiento post-entrega | $1.200.000 |
| Licencias y herramientas (Figma, Jira, GitHub) | $300.000 |
| Gastos administrativos y de cierre | $340.000 |
| Margen del contratista (30% sobre total base) | $6.000.000 |
| TOTAL | $32.200.000 |

Forma de pago:

| Pago | Porcentaje | Valor COP | Condición |
| --- | --- | --- | --- |
| Anticipo inicial | 30% | $9.660.000 | A la firma del contrato |
| Segundo pago | 25% | $8.050.000 | Al aprobar los prototipos y diseño |
| Tercer pago | 25% | $8.050.000 | Al finalizar el desarrollo |
| Pago final | 20% | $6.440.000 | A la entrega y aceptación final |

Parágrafo Primero: Todos los pagos deberán efectuarse dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la presentación de la factura o cuenta de cobro correspondiente.

Parágrafo Segundo: Los precios presentados no incluyen IVA (19%) u otros impuestos aplicables según la legislación colombiana vigente. En caso de aplicar, serán liquidados adicionalmente.

Parágrafo Tercero: En caso de mora en los pagos, EL CONTRATISTA tendrá derecho a suspender la ejecución del proyecto hasta que se normalice el pago, sin que ello constituya incumplimiento de sus obligaciones.

CLÁUSULA QUINTA - ENTREGA Y ACEPTACIÓN

EL CONTRATISTA entregará el software en un entorno de pruebas (staging) para que EL CONTRATANTE realice las validaciones correspondientes.

EL CONTRATANTE dispondrá de un plazo de DIEZ (10) días hábiles contados a partir de la notificación formal de entrega para:

| Actividad | Plazo |
| --- | --- |
| Realizar las pruebas funcionales de todos los módulos | 10 días hábiles |
| Reportar por escrito los errores o inconsistencias encontradas | 10 días hábiles |
| Solicitar correcciones que estén dentro del alcance contratado | 10 días hábiles |

El sistema se considerará aceptado cuando ocurra cualquiera de las siguientes condiciones:

| Condición | Descripción |
| --- | --- |
| Aceptación expresa | EL CONTRATANTE firme el acta de aceptación |
| Aceptación tácita | Transcurrido el plazo de 10 días hábiles sin observaciones por escrito |
| Corrección total | EL CONTRATISTA haya corregido la totalidad de los errores reportados |

Parágrafo: Los errores que no afecten la funcionalidad esencial del sistema (errores de presentación, textos, formato menor) no impedirán la aceptación, siempre que EL CONTRATISTA se comprometa por escrito a corregirlos en un plazo máximo de CINCO (5) días hábiles.

CLÁUSULA SEXTA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Son obligaciones específicas de EL CONTRATISTA:

| # | Obligación | Detalle |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ejecutar el proyecto | Conforme a los requerimientos aprobados y a las mejores prácticas de ingeniería de software |
| 2 | Entregar código fuente | Código completo, documentado, comentado en español, en repositorio privado |
| 3 | Entregar documentación | Técnica (arquitectura, base de datos) y funcional (manuales de usuario en PDF) |
| 4 | Mantener confidencialidad | Sobre toda la información del proyecto, incluso después de terminado el contrato |
| 5 | Corregir errores | Todos los errores de funcionamiento detectados durante el período de garantía |
| 6 | Informar oportunamente | Cualquier situación que pueda afectar el cumplimiento de los plazos |
| 7 | Implementar seguridad | Estándares de seguridad para proteger la información tratada por el sistema |
| 8 | Realizar backups | Durante el desarrollo, con retención mínima de 30 días |
| 9 | Responder incidentes | Tiempo de respuesta máximo de 4 horas hábiles para incidentes críticos |

CLÁUSULA SÉPTIMA - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

Son obligaciones de EL CONTRATANTE:

| # | Obligación | Detalle |
| --- | --- | --- |
| 1 | Suministrar información | Información completa, veraz y oportuna requerida para el desarrollo |
| 2 | Designar responsable | Una persona para la toma de decisiones y validación de entregables |
| 3 | Revisar entregables | Aprobar o rechazar motivadamente los entregables dentro de los plazos pactados |
| 4 | Realizar pagos | En los términos establecidos en la cláusula cuarta |
| 5 | Proveer infraestructura | Servidores, dominios, SSL y servicios de terceros necesarios para producción |
| 6 | No ceder el software | No transferir el software a terceros sin autorización escrita hasta el pago total |
| 7 | Obtener autorizaciones | Consentimiento de los titulares de datos para el tratamiento de información personal |
| 8 | Atender requerimientos | Responder solicitudes en máximo 48 horas para no afectar el cronograma |

CLÁUSULA OCTAVA - PROPIEDAD INTELECTUAL

Una vez EL CONTRATANTE haya efectuado el PAGO TOTAL del presente contrato, este adquirirá la PROPIEDAD PLENA y EXCLUSIVA sobre:

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Código fuente completo | Todo el software desarrollado específicamente para Happy Paws |
| Diseños de base de datos | Modelo relacional, índices, procedimientos almacenados específicos |
| Documentación técnica y funcional | Manuales, diagramas, especificaciones |
| Interfaces de usuario | Diseños UI/UX desarrollados exclusivamente para este proyecto |

EL CONTRATISTA conservará la titularidad de:

| Elemento | Condición |
| --- | --- |
| Know-how y metodologías de desarrollo | Licencia perpetua y gratuita al CONTRATANTE para operar el sistema |
| Bibliotecas de uso general | Frameworks estándar (React, Spring Boot, etc.) según sus términos originales |
| Componentes preexistentes | Herramientas de propiedad del CONTRATISTA previas al contrato |

Parágrafo: EL CONTRATANTE no podrá patentar, registrar ni reclamar derechos exclusivos sobre las herramientas genéricas utilizadas por EL CONTRATISTA, pero sí sobre la obra específica realizada.

CLÁUSULA NOVENA - PROPIEDAD DE LOS DATOS

Los datos ingresados en el sistema por los usuarios finales son de PROPIEDAD EXCLUSIVA de EL CONTRATANTE y de sus clientes.

EL CONTRATISTA NO podrá bajo ninguna circunstancia:

| Prohibición | Descripción |
| --- | --- |
| Utilizar los datos | Para fines distintos a la operación del sistema |
| Copiar los datos | Sin autorización expresa por escrito |
| Vender o comercializar | Los datos almacenados en la plataforma |
| Transferir a terceros | Los datos sin consentimiento de EL CONTRATANTE |

EL CONTRATISTA actuará como ENCARGADO DEL TRATAMIENTO de datos personales conforme a la Ley 1581 de 2012, mientras que EL CONTRATANTE será el RESPONSABLE del tratamiento.

CLÁUSULA DÉCIMA - HOSPEDAJE E INFRAESTRUCTURA

Serán por cuenta y costo de EL CONTRATANTE los siguientes recursos de infraestructura:

| Recurso | Especificación sugerida | Costo estimado mensual |
| --- | --- | --- |
| Servidor en la nube | AWS EC2 t3.medium o Railway | COP 120.000 |
| Base de datos administrada | PostgreSQL 15 en AWS RDS | COP 80.000 |
| Almacenamiento de imágenes | Cloudinary plan básico | COP 40.000 |
| Correo transaccional | SendGrid o AWS SES | COP 30.000 |
| Dominio y SSL | .com + Let's Encrypt | COP 10.000 |
| Monitoreo | UptimeRobot | COP 20.000 |
| TOTAL ESTIMADO |  | COP 300.000 |

EL CONTRATISTA asistirá a EL CONTRATANTE en selección de proveedores, configuración inicial, variables de entorno, seguridad básica y documentación de despliegue.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA - SOPORTE, GARANTÍA Y MANTENIMIENTO

Período de garantía: CIENTO VEINTE (120) días calendario contados a partir de la fecha de aceptación final del sistema.

Durante la garantía, EL CONTRATISTA corregirá SIN COSTO ADICIONAL:

| Tipo de error | Descripción | Respuesta | Resolución |
| --- | --- | --- | --- |
| Crítico | Sistema no funciona, pérdida de datos | 4 horas | 24 horas |
| Mayor | Funcionalidad no crítica inoperativa | 12 horas | 3 días |
| Menor | Errores de presentación, textos | 24 horas | 5 días |

Al finalizar la garantía, las partes podrán suscribir un contrato independiente de mantenimiento:

| Tipo de mantenimiento | Costo mensual COP |
| --- | --- |
| Correctivo | $300.000 |
| Preventivo | $400.000 |
| Evolutivo | $800.000 |
| Plan integral | $1.200.000 |

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONFIDENCIALIDAD

Las partes se obligan a mantener estricta reserva sobre toda la información del proyecto, incluyendo código fuente, documentación, datos de clientes, estrategias de negocio y costos.

Esta obligación permanecerá vigente por CINCO (5) años después de la terminación del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (Ley 1581 de 2012)

Las partes cumplirán con la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y normas complementarias.

Roles:

| Rol | Parte | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| RESPONSABLE | EL CONTRATANTE | Define finalidades, obtiene consentimientos, atiende solicitudes de titulares |
| ENCARGADO | EL CONTRATISTA | Procesa datos según instrucciones, implementa seguridad, notifica violaciones |

El sistema deberá mostrar el siguiente aviso de privacidad antes del registro:

"AVISO DE PRIVACIDAD HAPPY PAWS. Responsable: [EL CONTRATANTE]. Finalidades: gestionar usuarios, mascotas, citas, adopciones, reportes. Datos: nombre, documento, correo, teléfono, datos de mascotas. Derechos: consultar, actualizar, suprimir. Al registrarse, acepta este tratamiento conforme a la Ley 1581 de 2012."

Si la base de datos supera los 5.000 titulares, EL CONTRATANTE deberá registrarla ante la SIC.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA - BIENESTAR ANIMAL (Ley 1774 de 2016)

La plataforma debe alinearse con la Ley 1774 de 2016, que reconoce a los animales como seres sintientes.

Obligaciones de la plataforma:

| Obligación | Aplicación |
| --- | --- |
| Reportar maltrato | Escalamiento a autoridades competentes |
| No promover conductas ilegales | Prohibido publicar peleas, zoofilia o contenidos similares |
| Trazabilidad de reportes | Fecha, evidencia, ubicación y seguimiento |
| Promover bienestar animal | Adopción responsable y atención ética |

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (SLA)

| Métrica | Valor | Consecuencia |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidad | 99% mensual | Compensación 5% por cada hora de downtime |
| Respuesta críticos | 4 horas | Compensación 10% del valor mensual |
| Resolución críticos | 24 horas | Compensación 5% adicional cada 12 horas |
| Cobertura pruebas | 70% | Plan de mejora |

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

EL CONTRATISTA será responsable por errores en el desarrollo, incumplimiento de plazos, violación de confidencialidad y vulnerabilidades introducidas.

EL CONTRATISTA NO será responsable por fallas de infraestructura, uso indebido, pérdida de información por falta de respaldos advertida, accesos no autorizados ajenos a su código, cambios regulatorios o daños indirectos.

La responsabilidad máxima no excederá el valor total pagado bajo el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA - TERMINACIÓN ANTICIPADA

El contrato podrá terminarse por: mutuo acuerdo, incumplimiento grave (con plazo de corrección de 10 días), fuerza mayor, decisión unilateral con preaviso de 30 días, o insolvencia de cualquiera de las partes.

En caso de terminación, se pagarán los servicios prestados, se entregarán los avances desarrollados, y se devolverá o destruirá la información confidencial.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las partes procurarán resolver directamente en 10 días hábiles. Si no hay acuerdo, se someterán a conciliación extrajudicial ante un centro autorizado en 20 días hábiles. En última instancia, a los jueces civiles del circuito de IBAGUÉ, TOLIMA, COLOMBIA.

Ley aplicable: República de Colombia.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA - INDEPENDENCIA DE LAS PARTES

El presente contrato es de naturaleza civil y comercial. No genera relación laboral, sociedad, agencia o subordinación entre las partes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - NOTIFICACIONES Y DOMICILIO

EL CONTRATANTE: Correo: ______________________________ Teléfono: ______________________________ Dirección: ______________________________

EL CONTRATISTA: Correo: ______________________________ Teléfono: ______________________________ Dirección: ______________________________

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA - CESIÓN

Ninguna parte podrá ceder el contrato sin consentimiento previo por escrito de la otra parte.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - MODIFICACIONES

Cualquier modificación deberá constar por escrito y ser firmada por ambas partes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA - INTEGRALIDAD

Este contrato y sus anexos constituyen el acuerdo integral entre las partes y reemplazan cualquier entendimiento previo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA - ACEPTACIÓN

Para constancia, las partes firman en IBAGUÉ, TOLIMA, COLOMBIA, a los ______ días del mes de _______________ del año 202__.

EL CONTRATANTE
Nombre: ______________________________
C.C. / NIT: ______________________________
Firma: ______________________________

EL CONTRATISTA
Nombre: ______________________________
C.C. / NIT: ______________________________
Firma: ______________________________

ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL:

Anexo 1: Documento de Especificaciones Técnicas y Funcionales (DETAF)
Anexo 2: Cronograma detallado del proyecto
Anexo 3: Política de Tratamiento de Datos Personales
Anexo 4: Formato de Acta de Aceptación de Entregables
Anexo 5: Manual de despliegue y configuración